#### АДМИНИСТРАЦИЯ

МЕЧЕТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  06.05.2020   №  19

с.Мечетное

О внесении изменений в постановление

от 13.11.2018 № 52

Руководствуясь Уставом Мечетненского муниципального образования, администрация Мечетненского муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Мечетненского муниципального образования от 13.11.2018 № 52 «Об утверждении  муниципальной  программы «Повышение безопасности дорожного движения в Мечетненском муниципальном образовании на 2019-2022 годы» (с последующими изменениями) следующие изменения:

1.1. Приложение 3 «Совершенствование системы управления дорожным движением на автомобильных дорогах Мечетненского муниципального образования» к постановлению администрации изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования в установленном порядке.

Глава Мечетненского

муниципального образования                                                        Е.Н.Чуйкова

Шишкина Т.Н.

6-81-65

3. Совершенствование системы управления дорожным движением

на автомобильных дорогах Мечетненского муниципального образования

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения, годы | Объем финансирования, руб. (тыс,руб.) | в том числе за счет средств |  |  |  | Ответственные за исполнение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (прогнозно) | областного бюджета (прогнозно) | местного бюджета (прогнозно) | внебюджетных источников (прогнозно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Ремонт участка дороги по ул.Советская от д. № 3 до д.№ 1: за счет акцизов на бензин | 2019 | 345,0 345,0 | 0,0 | 0,0 | 345,0 345,0 | 0,0 | Администрация Мечетненского муниципального образования |  |
| 2. | Строительный контроль за проведением ремонта автомобильной дороги | 2019 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |  |  |
| 3. | Проверка сметной документации на ремонт участка автомобильной дороги с. Мечетное, ул.Советская | 2019 | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 11,6 | 0,0 |  |  |
| 4. | Расчистка дорог от снега, в т.ч. за счет акцизов на бензин | 2019 | 327,6 327,6 | 0,0 | 0,0 | 327,6 327,6 | 0,0 |  |  |
|  | Итого по 2019 году: |  | 704,2 |  |  | 704,2 |  |  |  |
| 1 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования, расположенного по адресу: Саратовская область, Советский район, с. Мечетное, ул. Набережная от д. № 5 до д..№ 1: в том числе за счет акцизов на бензин | 2020 | 260,5 260,5 | 0,0 | 0,0 | 260,5 260,5 | 0,0 |  |  |
| 2. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования, расположенного по адресу: Саратовская область, Советский район, с. Мечетное, ул. Советская от д.№1 до ул. Рабочая д.№ 2: в том числе за счет акцизов на бензин | 2020 | 199,9 199,9 |  |  | 199,9 199,9 |  |  |  |
| 2 | Строительный контроль за проведением ремонта автомобильной дороги | 2020 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |  |  |
| 3 | Проверка сметной документации на ремонт участков автомобильной дороги с. Мечетное | 2020 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 0,0 |  |  |
| 4. | Расчистка дорог от снега, в т.ч. числе за счет акцизов на бензин | 2020 | 185,0 | 0,0 | 0,0 | 185,0 |  |  |  |
| 5. | Работы по восстановлению ровности проезжей части автомобильных дорог с грунтовым покрытием без добавления новых материалов | 2020 | 19,5 |  |  | 19,5 |  |  |  |
| Итого по 2020 году: |  |  | 712,4 | 0,0 | 0,0 | 712,4 | 0,0 |  |  |
| 1 | Ремонт участка дороги по ул.Набережная: в том числе за счет акцизов на бензин | 2021 2021 | 566,3 566,3 | 0,0 | 0,0 | 566,3 566,3 | 0,0 |  |  |
| 2 | Строительный контроль за проведением ремонта автомобильной дороги | 2021 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |  |  |
| 3 | Проверка сметной документации на ремонт участка автомобильной дороги с. Мечетное, ул.Набережная | 2021 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |  |  |
| 4 | Расчистка дорог от снега, в т.ч. числе за счет акцизов на бензин | 2021 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого по 2021 году: |  | 736,3 | 0,00 | 0,0 | 736,3 | 0,0 |  |  |
| 1 | Ремонт участка дороги по ул. Рабочая: в том числе за счет акцизов на бензин | 2022 2022 | 606,5 606,5 | 0,0 | 0,0 | 606,5 606,5 | 0,0 |  |  |
| 2 | Строительный контроль за проведением ремонта автомобильной дороги | 2022 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 |  |  |
| 3 | Проверка сметной документации на ремонт участка автомобильной дороги с. Мечетное, ул.Рабочая | 2022 | 40,0 | 0,00 | 0,00 | 40,0 | 0,0 |  |  |
| 4 | Расчистка дорог от снега, в т.ч. числе за счет акцизов на бензин | 2022 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого по 2022 году: |  | 791,5 | 0,00 | 0,00 | 791,5 | 0,0 |  |  |
|  | Всего по программе: |  | 2944,4 |  |  | 2944,4 |  |  |  |

Верно:

Ведущий специалист

администрации                                                                                                                        Т.Н.Шишкина