#### АДМИНИСТРАЦИЯ

МЕЧЕТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  01.07. 2019   №  25

с.Мечетное

О внесении изменений в постановление

от 13.11.2018 № 52

В соответствии со статьей 179  Бюджетного кодекса Российской Федерации,  руководствуясь Уставом Мечетненского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области, администрация Мечетненского муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести   в постановление  администрации Мечетненского муниципального образования от 13.11.2018 № 52 «Об утверждении  муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в   Мечетненском  муниципальном  образовании   на  2019-2021 годы»     следующие изменения:

| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 3174200,00 руб., (прогнозно) в том числе: из местного бюджета: 2019 – 704200,00 руб., 2020 - 1235000,00 руб. 2021 – 1235000,00 руб. |
| --- | --- |

Пункт 3. Совершенствование  системы управления дорожным движением на автомобильных дорогах Мечетненского муниципального образования изложить в новой редакции согласно приложению:

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному обнародованию в установленном порядке.

Глава Мечетненского

муниципального образования                                                      Е.Н.Чуйкова

Шишкина Т.Н.

6-81-65

3. Совершенствование системы управления дорожным движением

на автомобильных дорогах Мечетненского муниципального образования

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения, годы | Объем финансирования, руб. (руб.) | в том числе за счет средств |  |  |  | Ответственные за исполнение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (прогнозно) | областного бюджета (прогнозно) | местного бюджета (прогнозно) | внебюджетных источников (прогнозно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Ремонт участка дороги по ул.Советская от д. № 3 до д.№ 1: за счет акцизов на бензин | 2019 | 346004 346004 | 0,00 | 0,00 | 346004 346004 | 0,00 | Администрация Мечетненского муниципального образования |  |
| 2. | Строительный контроль за проведением ремонта автомобильной дороги | 2019 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 |  |  |
| 3. | Проверка сметной документации на ремонт участка автомобильной дороги с. Мечетное, ул.Советская | 2019 | 11606,0 | 0,00 | 0,00 | 11606,0 | 0,00 |  |  |
| 4. | Расчистка дорог от снега в т.ч. за счет акцизов на бензин | 2019 | 326590 326590 | 0,00 | 0,00 | 326590 326590 | 0,00 |  |  |
|  | Итого по 2019 году: |  | 704200,0 |  |  | 704200 |  |  |  |
| 1 | Ремонт участка дороги по ул.Мелиораторов от ул.Школьная до ул. Набережная: в том числе за счет акцизов на бензин | 2020 | 1200000,0 372980,0 | 0,00 | 0,00 | 1200000,0 372980,0 | 0,00 |  |  |
| 2 | Строительный контроль за проведением ремонта автомобильной дороги | 2020 | 13000,00 | 0,00 | 0,00 | 13000,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | Проверка сметной документации на ремонт участка автомобильной дороги с. Мечетное, ул. Мелиораторов | 2020 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 |  |  |
| 4. | Приобретение дорожных знаков (2шт.) | 2020 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 |  |  |  |
| 5 | Установка дорожных знаков (2 шт.) | 2020 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 |  |  |
| Итого по 2020 году: |  |  | 1235000,0 | 0,00 | 0,00 | 1235000,0 | 0,00 |  |  |
| 1 | Ремонт участка дороги по ул.Набережная: в том числе за счет акцизов на бензин | 2021 2021 | 1200000,0 400000,0 | 0,00 | 0,00 | 1200000,0 400000,0 | 0,00 |  |  |
| 2 | Строительный контроль за проведением ремонта автомобильной дороги | 2021 | 13000,00 | 0,00 | 0,00 | 13000,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | Проверка сметной документации на ремонт участка автомобильной дороги с. Мечетное, ул.Набережная | 2021 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 |  |  |
| 4 | Приобретение дорожных знаков(2 шт.) | 2021 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | Установка дорожных знаков (2 шт.) | 2021 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 |  |  |  |
|  | Итого по 2021 году: |  | 1235000,0 | 0,00 | 0,00 | 1235000,0 | 0,00 |  |  |
|  | Всего по программе: |  | 3174200,0 | 0,00 | 0,00 | 3174200,0 | 0,00 |  |  |

Верно:

Главный специалист

администрации                                                                                                                        Т.Н.Шишкина